附件6

观阳路南侧、园林路东侧地块项目交通影响评价报告编制合同条款

委托人：                                     （以下简称甲方）

受托人：                                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《建设项目交通影响评价技术标准》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就观阳路南侧、园林路东侧地块项目交通影响评价报告编制 工作及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

- 项目名称：观阳路南侧、园林路东侧地块项目交通影响评价报告编制项目 ；

- 项目地点：南通市崇川区观阳路南侧、园林路东侧地块；

- 项目规模：总建筑面积约48500平方米；

- 工程投资估算：总投资约3.69亿元       。

二、工作内容

1、根据《道路交通安全法实施条例》和交通影响评价技术标准的要求，对建设项目投入使用后新生成的交通需求对周围交通系统运行的影响程度进行评价，并制定相应的对策消减建设项目交通影响 ，并编制交通影响评价报告；

2、工作内容：负责本项目的交通影响评价工作，包括但不限于现状调查与分析、交通量的预测、交通影响评价、交通组织规划、专家评审、报批直至取得批复文件等与交通影响评价有关的所有内容。

三、履行期限及方式

1、自招标人提交相关资料后10天内提交本项目的交通影响评价报告书，并向上级主管部门进行方案汇报，20天内完成通过主管部门的审核。

2、如果乙方的评价报告未通过行政主管部门的审批，乙方需根据甲方及行政主管部门的审核意见在甲方规定时间内及时修正报告内容并再次提交。

3、乙方提交的最终成果为交通影响评价报告书面正式文本一式 陆 份，电子文件 贰 份。

四、评估费用及付款方式

1、本项目交通影响评价报告费用为人民币（大写）       元整（小写￥           元）。该费用为固定总价包干，包括但不限于资料收集费、文件编制费、专家评审费、行政主管部门咨询费、审批手续费、工作人员交通差旅费、利润、税金等为完成本项目交通影响评价所需的全部费用。

2、付款方式

付款方式：交通影响评价报告编制完成，通过主管部门审核通过后，一次性支付合同全部价款。

注：（1）付款前乙方应出具付款申请给甲方，并开具等额增值税专用发票。

（2）在达到前述约定的付款节点时，待财政概算批复后15天内完成支付。

五、技术情报和资料的保密

乙方负责甲方所提供资料的保密；甲方应保证成果的保密（用于涉及本项目的除外）。

六、风险责任的承担

乙方在履行合同过程中，一切事故其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

七、技术成果的归属和分享

甲方向乙方提供的全部资料及乙方的全部成果资料（包括中间资料）其版权归甲方所有，乙方不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

八、验收的标准和方式

项目的技术成果，按本合同第一条所述成果要求和国家行业验收标准进行验收，并通过相关部门审批。

九、违约金或者损失赔偿额的计算方法

1、乙方需按照合同约定时间提交报告，每逾期一天，扣合同总价的3%。逾期十天，甲方有权解除合同，同时乙方需承担合同价30%的违约金。

2、乙方提交的报告不能通过甲方及行政主管部门审核批准的，经修正一次后仍不能通过审核批准的，甲方有权单方解除本合同，且不支付任何费用。

3、乙方应如实客观开展本项目的评估工作，如因报告内容的不真实、不客观而影响甲方项目的进展及后续工作的，乙方应承担合同总价30%的违约金；给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的损失。

4、乙方擅自转让全部或者部分评价业务的，应向甲方支付本合同总价30%违约金，且甲方有权选择是否解除本合同。

十、技术协作和技术指导的内容

1、甲方牵头组织本项目工作的开展，负责协调收集项目所需的资料，并保证所提供资料的真实性，提供必要的工作条件。

2、乙方具体承担项目资料的收集、整理、调研和分析，编制报告，组织完成并提交最终成果。

十一、项目负责人

甲方项目负责人：              ，电话：                。

乙方项目负责人：              ，电话：               。

十二、争议解决方式

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向委托方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）本合同一式  陆 份，具有同等法律效力，委托方执叁份，受托方执 叁 份。

（二）本合同自双方法人代表或其授权代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托方和受托方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。

本合同附件：本项目的比选文件、中标人的投标文件。

委托人（盖章）：                  受托人（盖章）：

法定代表人：	                   法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订日期：     年   月   日